毕业设计开题报告

专    业：数据科学与大数据技术

班    级：2201

姓    名：朱淑惠

学    号：224800104

指导教师：杨永健

职    称：教授

长春建筑学院人工智能产业学院

- 题目

基于 Python 的电商平台商品评论情感分析与用户需求挖掘系统设计与实现。

二、研究方向

软件开发。

三、目的

随着电子商务行业的持续扩张，电商平台积累了海量商品评论数据，这些数据蕴含着用户的情感倾向与核心需求，是商家优化产品、平台提升服务的关键依据。当前传统人工分析评论的方式存在效率低、主观性强、难以挖掘隐性需求等问题，无法满足精准化决策需求。本研究旨在设计并实现一套基于 Python 的电商平台商品评论情感分析与用户需求挖掘系统，通过自动化手段完成评论数据的采集、清洗、情感识别与需求提取，实现从评论文本到有效决策信息的转化，为商家、电商平台及消费者提供高效、精准的分析服务，解决传统评论分析的痛点。

- 意义

（一）理论意义

本研究结合 Python 技术、自然语言处理与机器学习算法，构建情感分析与用户需求挖掘一体化的系统框架，丰富电商评论数据挖掘领域的应用成果；通过对比 SnowNLP、BERT 等算法在中文评论文本中的性能表现，优化 LDA 主题模型的需求挖掘流程，为同类研究提供技术参考，完善中文电商评论分析的理论体系。

（二）实际意义

- 1、对商家而言，系统可快速反馈用户情感反馈与核心需求，辅助其针对性改进产品设计、优化服务流程，降低人工分析成本，提升市场竞争力；

- 2、对电商平台而言，系统能实现商品质量与服务水平的动态监测，为平台规范商家行为、提升用户体验提供数据支撑；

- 3、对消费者而言，系统可筛选商品真实评价与核心反馈，辅助其快速做出购买决策，降低购物风险。

五、研究方案

本研究从实际应用需求出发，遵循 “理论研究—需求分析—设计开发—测试优化”的核心流程，具体方案如下：

- 文献调研：查阅电商评论情感分析、用户需求挖掘及 Python 系统开发相关文献，梳理核心技术与研究现状，明确技术难点；

- 需求分析：结合商家、电商平台与消费者的核心需求，明确系统的功能边界与性能指标，确定数据爬取、数据清洗、情感分析等核心模块；

- 技术选型：基于 Python 3.9 搭建开发环境，选用 Scrapy 框架实现数据爬取，jieba、pandas完成文本预处理，SnowNLP 与 BERT 实现情感分析，LDA 主题模型完成需求挖掘，MySQL 用于数据存储，matplotlib 实现可视化展示；

- 系统开发：按模块化设计思路，依次完成各模块的详细设计与编码实现，实现模块间的接口对接与系统集成；

- 系统测试：采用京东电商平台真实评论数据，开展功能测试与性能测试，验证系统的准确性、稳定性与易用性，针对问题进行优化；

- 论文撰写：整理研究过程、开发细节与测试结果，按本科论文规范完成论文撰写。

六、预期成果

- 完成基于Python的电商平台商品评论情感分析与用户需求挖掘系统1 套，实现数据爬取、清洗、情感分析、需求挖掘、可视化展示及用户管理等核心功能。

- 系统性能指标达标：情感分析准确率不低于92%，单线程评论爬取速度不低于10条/秒，支持至少50人同时在线操作。

- 撰写毕业设计论文1篇（5000 字以上），详细阐述系统设计、开发过程与测试结果。

- 提供可运行的源代码、及测试数据集。

七、具体工作计划

- 第1周：查阅相关文献，完成开题报告撰写；明确系统需求与技术选型，确定开发方案。

- 第2周：搭建系统开发环境，完成 Python 第三方库安装、MySQL 数据库配置与开发工具调试。

- 第3-5周：完成系统总体设计，包括架构设计、模块划分与数据库设计，绘制用例图与 E-R 图。

- 第6-9周：进行核心模块开发：依次实现数据爬取、数据清洗、情感分析、需求挖掘与可视化展示模块的编码。

- 第10-13周：完成用户管理模块开发与系统集成，开展功能测试与性能测试，针对问题进行优化调试。

- 第14周：整理开发文档与测试数据，撰写毕业论文初稿，完善系统细节。

- 第15周：修改并定稿毕业论文，提交毕业设计全套资料（论文、源代码、系统），准备答辩。

八、指导教师意见

根据任务书编写开题报告，方案合理，满足开题要求。

指导教师签字：

2025年12月15日

- 开题审查小组意见：

设计题目符合毕业设计大纲要求难度，方案合理，经开题小组审议一致通过，准予开题。

学院公章：

2025年12月15日